30 ноября 2005

План мероприятий по совершенствованию, развитию

и сопровождению ИСР ИМСР

| № | Мероприятие | Версия | Год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Росгеолфонд | Трисофт | ВостСибНИИГГиМС |
| 1 | Создание стандартных кубов в построителе произвольных отчетов для упрощения последующего анализа данных на сводных таблицах Excel | 2.1 | 2005 |  |  | ● |
| 2 | Дополнение единого программного комплекса отчетами ИСР КС, не реализованными в ИС «Недра» версии 2.0 | 2.1 | 2005 |  |  | ● |
| 3 | Формирование дистрибутива программного комплекса | 2.1 | 2005 |  | ● | ● |
| 4 | Тестирование единого программного комплекса | 2.1 | 2005 | ● | ● | ● |
| 5 | Обучение специалистов ТФИ и ТА Сибирского ФО и передача единой версии программного комплекса | 2.1 | 2005 | ● | ● | ● |
| 6 | Открытие сайта и выставление на сайт обновления программного комплекса до версии 2.1 для пользователей ИС «Недра» версии 2.0, выставление документации | 2.1 | 2005 |  | ● | ● |
| 7 | Разработка методических рекомендаций по реализации регистрационной карты недропользования (участки недр, части недр, изученность, объекты ГРР) | 2.1 | 2005 | ● |  | ● |
| 8 | Разработка меню единого программного комплекса | 3.0 | 2005 |  | ● | ● |
| 9 | Разработка ведомости документов на систему | 3.0 | 2005 |  |  | ● |
| 10 | Обновление документации на систему | 3.0 | 2006 |  | ● | ● |
| 11 | Реализация меню единого программного комплекса | 3.0 | 2006 |  | ● | ● |
| 12 | Перевод отчетов на Crystal Reports 11 | 3.0 | 2006 |  |  | ● |
| 13 | Включение отчетности 1-ЛС и 2-ЛС | 3.0 | 2006 | ● | ● |  |
| 14 | Разработка автоматизированного рабочего места по ведению кадастра одиночных скважин на воду | 3.0 | 2006 | ● | ● |  |
| 15 | Разработка автоматизированного рабочего места по ведению ГБЗ (углеводороды) | 3.0 | 2006 | ● | ● |  |
| 16 | Подключение компьютерных моделей геолого-экономической и стоимостной оценки участков недр к базе данных ИСР ИМСР | 3.0 | 2006 |  | ● | ● |
| 17 | Формирование дистрибутива программного комплекса | 3.0 | 2006 |  | ● | ● |
| 18 | Тестирование единого программного комплекса | 3.0 | 2006 | ● | ● | ● |
| 19 | Составление плана и проведение курсов обучения специалистов ТФИ и ТА (весна, осень 2006 г.) | 3.0 | 2006 | ● | ● | ● |
| 20 | Модернизация программ для учета изменений в платежах и их истории | 4.0 | 2006 |  | ● | ● |
| 21 | Модернизация программ для учета изменений в расчете НДПИ | 4.0 | 2006 |  | ● | ● |
| 22 | Модернизация программ для учета специфики аукционов | 4.0 | 2006 |  | ● | ● |
| 23 | Включение основных показателей геолого-экономической и стоимостной оценки участков недр в базу данных ИСР ИМСР | 4.0 | 2006 |  |  | ● |
| 24 | Разработка автоматизированного рабочего места по ведению ГКМ (углеводороды и металлические ПИ) | 4.0 | 2007 | ● | ● |  |
| 25 | Разработка автоматизированного рабочего места по ведению ГБЗ (металлические ПИ) | 4.0 | 2007 | ● | ● |  |
| 26 | Организация связи с программой, ведущей учет изученности DIAFOND | 4.0 | 2007 |  | ● |  |
| 27 | Государственный контроль исполнения условий лицензий | - | после 2007 | ● | ● | ● |
| 28 | Государственный контроль геологического изучения недр, рационального использования и охраны недр | - | после 2007 | ● | ● | ● |

| Генеральный директор ФГУНПП «Росгеолфонд» Климов А.К. | Генеральный директор ОАО «Трисофт» Сережников С.В. | Заместитель директора ФГУП «ВостСибНИИГГиМС» по научной работе Торопов С.М. |
| --- | --- | --- |